Cahier des charges

PROJET LES FOURCASTERS — ÉVOLUTION DU CLIMAT ET DES CATASTROPHES CLIMATIQUES

| Rédigé par | Angèle, Christophe, Eddy, Loïck |
| --- | --- |
| Date | 28/08/2026 |
| Version | 0 — document de travail |
| Statut | Structure à compléter par l'équipe |
| Périmètre géographique | France |

Mode d'emploi. Les passages en gris italique entre crochets sont des consignes de rédaction : remplacez-les par votre contenu et supprimez-les. Chaque section indique ce qu'on attend et, quand c'est utile, un exemple. Le sommaire se génère dans Word via Références > Table des matières (les titres utilisent bien les styles Titre 1 / Titre 2).

J’ai rajouté en vert des choses, je vous laisse la suite ou valider ce que j’ai mis

# 1. Historique des versions

| VERSION | DATE | AUTEUR | NATURE DE LA MODIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 28/08/2026 | Équipe Fourcasters | Création de la structure du document |

# 2. Contexte

## 2.1 Quel problème métier le projet adresse-t-il ?

Avec la multiplication des catastrophes climatiques ces dernières années, nos organismes publics et nationaux (pompiers, sécurité civile, police,  secours…) sont de plus en plus sollicités avec des moyens parfois limités. Pour y faire face, nous avons pour ambition de faciliter la remontée des informations fiables et en temps réel pour améliorer l'utilisation des ressources humaines et matérielles lors de certaines crises.

Nous souhaitons aussi anticiper la probabilité, les fréquences et les intensités des risques (incendies, inondations, canicules, risques sanitaires…) à venir pour justifier des investissements ou recrutements pour le futur.

## 2.2 Qui sont les utilisateur·ices finales ?

Les principaux utilisateurs visés sont les analystes des SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et de la sécurité civile, les cellules de crise et préfectures, les collectivités territoriales ainsi que les data analysts chargés de produire des analyses et des tableaux de bord.

Ils doivent pouvoir consulter rapidement une situation, comparer des territoires ou des périodes et repérer les zones qui méritent une attention particulière.

Ils doivent disposer d'une vision de l'état et de l'évolution des catastrophes naturelles en France afin d'améliorer la capacité d'anticipation.

## 2.3 Dans quel contexte le projet s'inscrit-il ?

Le projet se déroule dans un double cadre : un cadre de formation, où il constitue le projet fil rouge évalué par un jury de certification, et un cadre métier simulé, où l'équipe Les Fourcasters intervient comme prestataire data auprès de la SDIS.

# 3. Objectifs

[Au moins trois objectifs, rédigés au format SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini. Un objectif SMART se relit en une phrase qui contient un verbe d'action, une cible chiffrée et une échéance.]

Exemple de formulation
« Mettre à disposition, d'ici la fin de la semaine 16, un tableau de bord permettant de consulter l'évolution mensuelle des températures et des précipitations pour les 96 départements métropolitains, avec une donnée actualisée à J-1. »

| N° | OBJECTIF (FORMULATION SMART) | INDICATEUR DE RÉUSSITE | ÉCHÉANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construire une base météo propre et exploitable | Centraliser dans BigQuery l'historique météorologique quotidien du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2026 pour 360 points en France métropolitaine, puis le transformer avec dbt dans un modèle simple. Les tests dbt définis sur les clés et les relations doivent passer sans erreur. |  |
| 2 | Automatiser l'actualisation des données | automatiser l'ajout quotidien des nouvelles données météo avec un pipeline reproductible. L'exécution doit éviter les doublons et lancer les transformations dbt automatiquement. |  |
| 3 | Restituer les résultats dans un outil compréhensible | Produire un dashboard permettant de filtrer par période et par zone, d'afficher au moins cinq indicateurs météo utiles et de comparer les situations dans le temps. |  |
| 4 | Création d’un modèle de prédiction qui sera par la suite utilisé dans le dashboard | Un modèle entraîné et évalué sur des données séparées de l'entraînement, avec des métriques adaptées et une prédiction exploitable dans le dashboard. |  |

# 4. Périmètre

## 4.1 Inclus dans cette version

[À compléter : sources de données retenues, transformations prévues, livrables produits. Le périmètre géographique retenu est la France ; préciser la maille (commune, département, région) et la profondeur d'historique visée.]

- Données météorologiques Open-Meteo Historical API, modèle ERA5-Seamless.

- Individuel  : Données sur les incendies, impact sanitaire, inondation

- Historique du 01/01/2000 au 31/07/2026 et actualisation quotidienne.

- 360 points d'observation en France métropolitaine avec un référentiel géographique.

Nous avons fait une répartition par départements et en s'assurant qu’il y ait un nombre impair de points d’intérêts par département en cas d’égalité.

- Stockage dans Google Cloud Storage et BigQuery.

- Transformations dbt : staging, intermediate, mart ( dimensions et table de faits)

- Dashboard BI et documentation du projet.

## 4.2 Exclu de cette version

[À compléter : ce qui ne sera pas traité et pourquoi. Exclure explicitement évite les malentendus en soutenance. Pistes : modèle prédictif, temps réel strict, périmètre hors métropole, données personnelles nominatives, application mobile.]

- Analyse de toutes les communes françaises : le projet travaille sur 360 points de référence.

- Création d'un système d'alerte opérationnel en temps réel.

- Données antérieures au premier janvier 2000

# 5. Données et sources

[À compléter : une ligne par source. Vérifier pour chacune la licence de réutilisation et la citation exigée avant de l'intégrer au pipeline. Sources publiques à explorer côté France et climat : Météo-France / data.gouv.fr, la base GASPAR des arrêtés de catastrophe naturelle, Copernicus / ERA5, EM-DAT, NOAA.]

| SOURCE | CONTENU | FORMAT | VOLUME ESTIMÉ | FRÉQUENCE | LICENCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Open-Meteo (API) | Séries météo historiques et prévisions par coordonnées | JSON | 360 points * données journalières depuis le 01/01/2000 (9709 jours) soit 3 495 240 lignes | Tous les jours | Gratuit jusqu’à 10 000 tokens par jour |
| HUB EAU |  |  |  |  |  |
| [Source référentiel géographique] |  |  |  |  |  |
| [Source 4] |  |  |  |  |  |

# 6. Architecture technique

La chaîne suit une logique ELT : extraction par script Python, chargement brut dans BigQuery, transformation dbt, restitution BI, le tout orchestré par GitHub Actions.

| COUCHE | OUTIL | RÔLE |
| --- | --- | --- |
| Extraction | Python (load_data.py) | Appel des API et récupération des fichiers sources |
| Stockage brut | Google Cloud Storage / BigQuery raw | Conservation des données non transformées |
| Transformation | dbt | Modèles staging puis marts, tests de qualité |
| Restitution | Power BI ou Looker Studio | Tableau de bord destiné aux utilisateurs finaux |
| Orchestration | GitHub Actions | Déclenchement planifié du pipeline et des tests |

SCHÉMA D'ARCHITECTURE À INSÉRER — export depuis Miro ou draw.io

[Remplacer ce cadre par le schéma : sources → extraction → stockage brut → transformation → restitution, avec les fréquences de rafraîchissement portées sur les flèches.]

# 7. Modèle de données

[À compléter : décrire les tables cibles de la couche marts, en modèle en étoile si possible — une ou deux tables de faits (relevés météo, événements de catastrophe) entourées de dimensions (date, territoire, type d'aléa). Préciser pour chaque table sa granularité, c'est-à-dire ce que représente une ligne.]

| TABLE | TYPE | GRANULARITÉ (UNE LIGNE = …) | CHAMPS CLÉS |
| --- | --- | --- | --- |
| [fct_…] | Fait |  |  |
| [dim_date] | Dimension |  |  |
| [dim_territoire] | Dimension |  |  |
| [dim_alea] | Dimension |  |  |

# 8. KPI et indicateurs

[À compléter : distinguer les indicateurs métier, que le tableau de bord affiche, des indicateurs de fonctionnement du pipeline. Chaque KPI doit avoir une définition de calcul non ambiguë.]

| INDICATEUR | TYPE | DÉFINITION DE CALCUL | CIBLE |
| --- | --- | --- | --- |
| [KPI métier 1] | Métier |  |  |
| [KPI métier 2] | Métier |  |  |
| Fraîcheur de la donnée | Pipeline | Écart entre la date du dernier chargement réussi et la date du jour | [à définir] |
| Taux de réussite des tests dbt | Pipeline | Tests passés / tests exécutés sur la dernière exécution | 100 % |

# 9. Besoins utilisateurs : user stories

Une user story décrit un besoin du point de vue de la personne qui l'exprime, pas une tâche technique. Le gabarit retenu est celui de la méthode agile : En tant que [profil], je veux [action] afin de [bénéfice]. Chaque story est complétée par des critères d'acceptation qui rendent le « terminé » vérifiable.

EXEMPLE RÉDIGÉ — US-01

En tant que chef de salle opérationnelle d'un SDIS, je veux visualiser sur une carte départementale les épisodes de fortes précipitations des sept derniers jours, afin de repositionner mes équipes sur les secteurs les plus exposés.

Critères d'acceptation

- La carte couvre les 96 départements de France métropolitaine.

- Le cumul de précipitations affiché porte sur une fenêtre glissante de 7 jours.

- La donnée affichée date au plus de 24 heures.

- Un clic sur un département ouvre le détail journalier de la période.

Priorité : Must have · Estimation : 5 points · Sprint : S15

[Gabarit à dupliquer pour chaque besoin identifié. Viser une story par besoin réel d'un profil de la section 2.2, pas une story par écran ou par table.]

| ID | EN TANT QUE … JE VEUX … AFIN DE … | CRITÈRES D'ACCEPTATION | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| US-02 | En tant qu'analyste d'un SDIS, je veux filtrer les données par territoire et par période afin d'étudier rapidement une situation locale. |  |  |
| US-03 | En tant que membre d'une cellule de crise, je veux comparer une période récente à l'historique afin de repérer une situation météorologique inhabituelle. |  |  |
| US-04 | En tant que collectivité territoriale, je veux suivre l'évolution des catastrophes et des indicateurs associés afin d'identifier les tendances de mon territoire. |  |  |
| US-05 | En tant que data analyst, je veux connaître la source, la fraîcheur et la qualité des données afin de pouvoir interpréter les résultats avec confiance. |  |  |

# 10. Backlog et périmètre du MVP

[À compléter : classer les stories selon la méthode MoSCoW. Le MVP correspond aux « Must have » : ce qui doit fonctionner pour que le projet ait une valeur, même si rien d'autre n'est livré. Le backlog détaillé reste tenu à jour dans Notion ; ce tableau en est la photographie à la date du document.]

| CATÉGORIE MOSCOW | ÉLÉMENTS CONCERNÉS |
| --- | --- |
| Must have (MVP) | […] |
| Should have |  |
| Could have |  |
| Won't have (cette version) |  |

# 11. Contraintes

| TYPE | CONTRAINTE | CONSÉQUENCE SUR LE PROJET |
| --- | --- | --- |
| Outils imposés | Python, BigQuery, dbt, GitHub Actions | […] |
| Réglementaires | RGPD si données personnelles présentes | […] |
| Délai | Fin de semaine 15 | […] |
| Techniques | Quotas d'API, volumétrie, disponibilité réseau et temps de traitement | Prévoir des appels contrôlés, des logs, des reprises sur erreur et des requêtes BigQuery filtrées pour limiter les échecs et les coûts. |
| [Humaines] | [disponibilité de l'équipe, niveau de compétence] |  |

# 12. Budget et coûts estimés

| POSTE | TARIFICATION | COÛT ESTIMÉ / MOIS |
| --- | --- | --- |
| BigQuery | Gratuit jusqu'à 10 Go/mois de stockage et 1 To de requêtes | 0 € attendu si le projet reste dans les paliers gratuits |
| Google Cloud Storage | ~0,02 $/Go/mois | Moins de 1 € / mois attendu pour quelques Go stockés |
| GitHub Actions | Gratuit jusqu'à 2 000 min/mois | 0 € attendu |
| Outil BI | Power BI Desktop ou Looker Studio : utilisation gratuite pour le développement ; le partage Power BI peut dépendre de la licence disponible | 0 € attendu |
| Estimation globale | Hypothèse : environ 3,5 millions de lignes météo et quelques Go de stockage, avec des requêtes dbt/BI filtrées | Environ 0 à 2 € / mois dans le périmètre actuel |

[Préciser aussi l'hypothèse de volumétrie qui sous-tend l'estimation, et ce qui ferait basculer le projet hors des paliers gratuits.]

# 13. Livrables

| LIVRABLE | FORMAT / SUPPORT | RESPONSABLE | ÉCHÉANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline Python d'ingestion (load_data.py + run_pipeline.py) | Dépôt GitHub |  |  |
| Projet dbt (modèles staging + marts + tests) | Dépôt GitHub |  |  |
| Dashboard BI (Power BI ou Looker Studio) | Lien partagé |  |  |
| Matrice des risques RGPD | Document |  |  |
| Backlog Notion à jour | Notion |  |  |
| Ce cahier des charges | Document Word sur le Drive |  |  |

# 14. Planning

| SEMAINE | TRAVAUX | JALON / POINT DE CONTRÔLE |
| --- | --- | --- |
| S14 | Données brutes en raw BigQuery, setup dbt | Données accessibles dans BigQuery, projet dbt initialisé et premiers contrôles exécutés |
| S15 | Transformations dbt, pipeline automatisé, CDC finalisé | Pipeline rejouable sans doublon, transformations dbt fonctionnelles et cahier des charges complété |
| S16 | Dashboard, gestion des risques complète | Première version du dashboard disponible et matrice des risques complétée |

[Le délai indiqué en section 11 est « fin de semaine 15 » alors que le planning va jusqu'en S16 : trancher et harmoniser les deux sections.]

# 15. Rôles et responsabilités

[Matrice RACI : R = réalise, A = approuve (une seule personne par ligne), C = consulté, I = informé. Remplacer les en-têtes de colonnes par les prénoms de l'équipe.]

| ACTIVITÉ | ANGÈLE | CHRISTOPHE | EDDY | LOÏCK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage et rédaction du cahier des charges |  |  |  |  |
| Ingestion des données |  |  |  |  |
| Modélisation dbt |  |  |  |  |
| Tableau de bord |  |  |  |  |
| Conformité RGPD et risques |  |  |  |  |
| Suivi du backlog et animation |  |  |  |  |

# 16. Gouvernance et qualité des données

[À compléter : les règles que le pipeline fait respecter, et ce qui se passe quand une règle est violée — échec du run, alerte, mise en quarantaine des lignes.]

| DIMENSION | RÈGLE ATTENDUE | TEST DBT ASSOCIÉ |
| --- | --- | --- |
| Unicité | [clé primaire de chaque table] | unique, not_null |
| Complétude | [champs obligatoires] | not_null |
| Cohérence | [valeurs dans une plage plausible] | accepted_values, test custom |
| Intégrité référentielle | [faits rattachés à une dimension existante] | relationships |
| Fraîcheur | [délai maximal accepté] | source freshness |

[Préciser également : qui est propriétaire de la donnée, où est documenté le dictionnaire des champs, et la convention de nommage retenue pour les modèles dbt.]

# 17. RGPD et conformité

[Commencer par trancher la question de fond : le projet traite-t-il des données à caractère personnel ? Si la réponse est non, l'écrire et le justifier ; le reste de la section devient une simple vérification. Si oui, documenter les points ci-dessous.]

- Nature des données traitées et présence éventuelle de données personnelles

- Base légale du traitement et finalité

- Durée de conservation et politique de purge

- Mesures de minimisation, d'anonymisation ou de pseudonymisation

- Localisation d'hébergement des données et sous-traitants concernés

- Gestion des accès et des secrets (clés d'API, comptes de service)

- Licences de réutilisation des sources ouvertes et mentions de citation obligatoires

# 18. Gestion des risques

[Coter chaque risque : probabilité et impact de 1 à 4, criticité = produit des deux. Traiter en priorité les criticités les plus élevées et nommer un porteur par ligne.]

| RISQUE | PROB. | IMPACT | CRITICITÉ | MESURE DE RÉDUCTION | PORTEUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilité ou évolution d'une API source |  |  |  | […] |  |
| Dépassement des paliers gratuits GCP |  |  |  |  |  |
| Qualité insuffisante des données historiques |  |  |  |  |  |
| Délai trop court sur le périmètre retenu |  |  |  |  |  |
| [Risque RGPD] |  |  |  |  |  |

# 19. Critères de succès

- Le pipeline tourne sans erreur en une seule commande

- Les tests dbt passent à 100 %

- Le dashboard répond aux questions listées dans les objectifs

- La matrice des risques est remplie et justifiée

- L'actualisation quotidienne ne crée pas de doublon et la date de dernière mise à jour est visible dans le dashboard

# 20. Glossaire

| TERME | DÉFINITION |
| --- | --- |
| CDC | Cahier des charges — le présent document |
| ELT | Extract, Load, Transform : les données sont chargées brutes puis transformées dans l'entrepôt |
| dbt | Outil de transformation SQL versionnée, avec tests et documentation intégrés |
| Staging / marts | Couches dbt : nettoyage et normalisation puis modèles exposés à la restitution |
| MVP | Minimum Viable Product : le plus petit périmètre livrable qui apporte de la valeur |
| User story | Expression d'un besoin du point de vue de l'utilisateur, assortie de critères d'acceptation |
| [Terme métier à définir] |  |

# 21. Annexes et sources

- Tableau Miro de cadrage de l'équipe (lien partagé)

- Backlog Notion

- Dépôt GitHub du projet

- Documentation des sources de données retenues (section 5)

- [Autres annexes : maquettes du dashboard, dictionnaire de données, comptes rendus de réunion]